# Rapport d'activité hebdomadaire 2

## A Diagramme des travaux.
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
8h00-10h00
10h00-12h00
12h00-14h00
14h00-16h00	Redéploiement cluster.		Redéploiement du cluster. / Mise en place des machines virtuelles qemu.	Rapport d'activité. / Résolution de problèmes cluster
16h00-18h00	Redéploiement cluster.		Sauvegardes.	Mise en place d'un tunnel ssh pour accéder aux machines depuis l'extérieur..

## B Tâches réalisées, succès, échecs

Cette semaine, suite aux difficultés rencontrées en fin de semaine dernière, nous avons décidé de recommencer le déploiement depuis la base...
Nous avons également réfléchi à une méthode de sauvegarde de nos serveurs une fois déployés pour ne plus avoir à recommencer une installation complète.
Parallèlement un cluster est également en cours de déploiement dans un environnement virtualisé sous qemu-kvm.
Les manipulations effectuées sur les machines figurent dans le dépôt Git dans le dossier Gestion de projet, comme il est recommandé.
Le cluster à été redéployé sur quatre machines physiques de notre salle de cours. La procédure suivie à été quasiment identique à celle effectuée la semaine précédente.
Des copies de sauvegardes des machines utilisées pour le cluster ont été réalisées, elles ont étés réalisées avec la commande dd. Nous avons copié avec cette commande les partitions sda1 des machines.
Les procédures sont longues et fastidieuses, ce qui à été particulièrement chronophage pour nous cette semaine, en plus du peu de créneau de travail alloués au projet tutoré.

## C Prévisionnel

La semaine prochaine nous pensons finaliser l'installation, démarrer le cluster et commencer à l'utiliser.
Nous devons commencer également à rédiger plus en détail la procédure d'installation de Ceph.
Faire des tests de restauration de nos images de sauvegarde.
## D Questions, points bloquants.

Peu de difficultés rencontrées cette semaine (pas de nouvelles difficultés dans la procédure d'installation). Les installations et configuration des services nous fait perdre un temps précieux.